|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Assunto:** | Reunião de acompanhamento de projeto - Primeira iteração – Reunião 01. | | |
| **Projeto:** | FBTC – Área Administrativa | Preparado por: | Cláudio de Assis |
| **Data e Hora da Reunião:** | 15/11/2017 – 09 às 11:45 hs | Data Código Fonte: | - |
| **Data Próx. Reunião:** | 29/11/2017 – 14 às 16 hs | Data Entrega Final: | A ser definida |
| **Data Homologação:** | A ser definida | Data Garantia: | A ser definida |
| **Local:** | Por Skype | | |
| **Participantes:** | Cláudio, Marilda e Viviane | | |

| **Item** | **I/T/D** | **Assunto** | **Detalhamento** | **Quem** | **Previsão de Realização** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | Apresentação do Projeto | Cláudio explicou e demonstrou como está a atual fase de desenvolvimento do sistema, ou seja, apresentou as telas dos requisitos 15 - Manter Cadastro de Usuário(Colaborador), 09/03 -Manter Cadastro de Associados, 18 – Manter Cadastro de Ata de Isenção de Anuidade, 19 – Manter Cadastro de Ata de Isenção de Eventos e 20 – Manter Cadastro de evento. | Todos os envolvidos | N/A |
|  | I | Modificação de nomes de requisitos | O requisito 18 – Manter Cadastro de Ata de Isenção de Anuidade passa a se chamar 18 – Manter Cadastro de Isenção de Anuidade e o requisito 19 – Manter Cadastro de Ata de Isenção de Eventos passa a se chamar 19 – Manter Cadastro de Isenção de Eventos | Marilda | N/A |
|  | D | Manter Cadastro de Associado | - As informações que integram o endereço deverão vir através do consumo de um serviço de **CEP** e sendo assim os campos Logradouro, Bairro, Cidade e Estado deverão ser “somente leitura”, em caso de sucesso na consulta ao serviço.  - Acrescentar **CRM** na pesquisa de Associado  - Acrescentar o campo **Tel Divulgação** no formulário de Cadastro de Associado. Este campo é o que aparecerá na divulgado na Consulta de Terapeutas  - Colocar a informação “Adimplente” no Formulário de Cadastro de Associado | Marilda | N/A |
|  | I/D | Manter Cadastro de Eventos | - O pagamento do evento, para o tipo de público associado, requer que o associado faça o seu login e nesse momento o sistema autoriza o pagamento somente se o associado estiver adimplente.  - Os tipos de eventos são somente Workshop Internacional e Congresso Brasileiro e estes eventos ocorrem em anos alternados. | Marilda | N/A |
|  | I/T | Login para Área Administrativa | Marilda/Viviane enviará um login e senha para o Cláudio acessar a área administrativa | Marilda / Viviane |  |
|  | I/T | Loja virtual | Viviane enviará para Cláudio o login e a senha para acessar a loja virtual do cadastro atual de eventos | Viviane |  |
|  | T | Dados para depósito do pagamento | Cláudio deverá enviar os dados da conta corrente para crédito dos pagamentos | Claudio de Assis | 16/11/2017 |
| 1. T | T | Previsão para data de conclusão do desenvolvimento do sistema | A Marilda solicitou que o Cláudio lhe passe a data prevista para conclusão do desenvolvimento. | Cláudio de Assis | 20/11/2017 |
| 1. 8 | T | Link para HML da Solução | A Marilda solicitou que o Cláudio providencie um link da área onde o sistema poderá ser apresentado e homologado pela diretoria. Esta atividade precede a entrada em produção da solução | Claudio de Assis |  |
|  | I/T | Contrato Assinado | A Marilda solicitou que o Cláudio lhe envie uma cópia digital do contrato assinado | Cláudio de Assis | 16/11/2017 |
|  | I | Pagamento de Anuidade | Marilda informou que os associados que pertencem a uma ATC pagam somente 50% da Anuidade da FBTC | Marilda | N/A |
|  | T | Interface com PagSeguro | - Marilda irá entrar em contato com o PagSeguro para informar-lhes que o Cláudio irá fazer contato com eles visando obter informações para o desenvolvimento da interface de ligação entre os sistemas.  - Marilda enviará o login e senha para acesso ao PagSeguro, além do contato do pessoal do PagSeguro | Marilda |  |
|  | I | Data da próxima reunião | Está agendada para o dia 29/11/2017 – 14:00 hs, através do Skype. | Cláudio, Marilda e Viviane | 29/11/2017 |

\* I - Informação T – tarefa D – Decisão